Machiper oprema d.o.o.

Ivana Severa 2A

42000 Varaždin

OIB:81417217959

TEL:+385 42 684 415

FAX:+385 42 683 001

e-mail:g.grgic@machiper-oprema.com

web: http://machiper-oprema.hr/index.php/en/

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

U POSTUPKU NABAVE

IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNE HALE

## 1. OPĆI PODACI;

## 1.1. Opći podaci o Naručitelju;

Machiper oprema d.o.o.

Ivana Severa 2A

42000 Varaždin

OIB:81417217959

TEL:+385 42 684 415

FAX:+385 42 683 001

e-mail:g.grgic@machiper-oprema.com

web: http://machiper-oprema.hr/index.php/en/

Naručitelj je upisan u registar obveznika PDV-a.

1.2. Osoba ili služba zadužena za kontakt;

Goran Grgić

Tel. +385 42 684 415

Fax. +385 42 683 001

Mob. +385  99 822 30 26

E-mail:  g.grgic@machiper-oprema.com

Sva komunikacija između naručitelja i ponuditelja obavlja se slanjem telefaksom i/ili poštom i/ili elektroničkim putem ili kombinacijom tih sredstava.

1.3. Vrsta postupka nabave:

Postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi, sukladno propisanim uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te pravilima propisanim za provedbu postupaka javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

## 2. PODACI O PREDMETU NABAVE

### 2.1. Tehničke specifikacije, opis posla i sve relevantne tehničke pojedinosti predmeta nabave;

Predmet nabave su radovi izgradnje i opremanje proizvodne hale poduzeća Machiper oprema d.o.o. na lokaciji Nedelišće, Gospodarska zona Goričica, k.č.br. 3846/12, 3846/15; k.o. Nedelišće. Navedene čestice formiraju jednu parcelu na kojoj će se graditi građevina.
Predmetna parcela je unutar novoplanirane Gospodarske zone Goričica Nedelišće.

Građevina će se koristiti za proizvodnju i izradu metalnih komponenti.

Građevina će se sastojati od proizvodnog prostora i uredskog prostora s pratećim sadržajima u
funkciji obavljanja djelatnosti.

Tehničke specifikacije, opis posla i sve relevantne tehničke pojedinosti predmeta nabave definirani su u projektnoj dokumentaciji koja čini prilog ove dokumentacije za nadmetanje, kako slijedi:

- Glavni projekt oznake GP-038/16, izrađen po IPC-inženjering d.o.o.

- Troškovnik radova

### 2.2. Podaci o vrsti, opsegu i općoj prirodi radova

Vrsta, opseg i opća priroda radova definirani su u projektnoj dokumentaciji koja čini prilog ove dokumentacije.

### 2.3. Troškovnik

Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Ponuditelj mora ispuniti jediničnim cijenama sve stavke na način kako je to definirano u troškovniku.

Ako ponuditelj promijeni tekst ili količine ili ponudi robu sa manjim tehničkim svojstvima od tražene, ili ne popuni sve tražene stavke troškovnika, naručitelj će ponudu smatrati neprihvatljivom i ponuda će biti isključena.

Troškovnik mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja, te ovjeren žigom (ako Ponuditelj u državi svog sjedišta mora imati žig).

2.4. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti

U slučaju kada Naručitelj u troškovniku upućuje na robne marke, svaka takva uputa popraćena je izrazom „ili jednakovrijedno“ te je ponuditeljima dozvoljeno ponuditi proizvod koji tehničkim karakteristikama odgovara onom koji je naveden u troškovniku odnosno koji je jednakovrijedan.

Ukoliko Naručitelj u pojedinoj stavci troškovnika upućuje na određenu normu, takva uputa je popraćena izrazom "ili jednakovrijedan". U tako opisanoj stavci troškovnika gospodarski subjekt može nuditi jednakovrijedne radove, uslugu ili robu. Ako gospodarski subjekt nudi radove, uslugu ili robu, koji nisu u skladu s normom na koju je Naručitelj uputio, mora u ponudi na zadovoljavajući način Naručitelju dokazati, bilo kojim prikladnim sredstvom, što uključuje i sredstva dokazivanja iz čl. 213. Zakona o javnoj nabavi, da radovi, usluga ili roba koje nudi na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane normom određenom u stavci troškovnika. Radovi, usluga ili roba, koji su u stavci troškovnika opisani normom smatraju se ponuđenim ukoliko gospodarski subjekt nije u ponudi dostavio dokaze da radovi, usluga ili roba koje nudi za predmetnu stavku troškovnika na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane normom.

### 2.5. Mjesto izvršenja radova:

### Gospodarska zona Goričica Nedelišće.

### 2.6. Rok izvršenja radova

9 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Ako Izvođač ugovorne obveze ne izvršava u roku i na način kako je to ugovoreno, naručitelj ima pravo na naplatu ugovorne kazne u visini od 5‰ (promila) po svakom radnom danu zakašnjenja, do maksimalnog iznosa koji predstavlja 10% (posto) vrijednosti ugovora.

Opravdani razlozi za produženje roka izvođenja radova su:

- zbog vremenskih uvjeta koje onemogućavaju obavljanje radova

- zbog zastoja uzrokovanog djelovanjem nadležnih tijela, a za koje ne odgovara Izvođač

- zbog naknadnih izmjena u projektno-tehničkoj dokumentaciji koje nije izazvao Izvođač

- sporazumno s Naručiteljem.

3. UVJETI I ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI POTENCIJALNI PONUDITELJI

3.1.  Razlozi isključenja ponuditelja

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave:

3.1.1. Ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje: Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje, ne stariju od 30 dana od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve podizvoditelje.

3.2. Dokazi sposobnosti

Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza pravne i poslovne sposobnosti:

3.2.1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana, ne stariji od 3 mjeseca od dana početka postupka javne nabave

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 3.2.1.

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, svi podizvoditelji dužni su dokazati sposobnost iz točke 3.2.1.

Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza financijske sposobnosti:

3.2.2. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Dokaz se prilaže u obliku financijske dokumentacije BON2/SOL2. Gospodarski subjekt sa sjedištem izvan Republike Hrvatske solventnost dokazuje jednakovrijednim dokumentom koji sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti navedeni dokument, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom čiju će prikladnost Naručitelj ocijeniti tijekom pregleda i ocjene ponuda.

Minimalna razina financijske sposobnosti: Gospodarski subjekt mora dokazati da mu račun/računi nije bio blokiran/i više od 7 (sedam) dana neprekidno, te ne više od 15 (petnaest) dana ukupno. Traženim dokazom ponuditelji moraju obuhvatiti period od bilo kojih 6 mjeseci unutar perioda od posljednjih 365 dana prije dana određenog za dostavu ponuda.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, sposobnost iz točke 3.2.2. dokazuje se kumulativno.

3.2.3. Bilanca za prethodnu godinu ili račun dobiti i gubitka za pretodne tri dostupne financijske godine odnosno odgovarajući financijski izvještaji za prethodne tri financijske godine ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ovjereni od za to nadležnih tijela države ponuditelja. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti navedeni dokument, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom čiju će prikladnost Naručitelj ocijeniti tijekom pregleda i ocjene ponuda.

Minimalna razina financijske sposobnosti: Gospodarski subjekt mora dokazati da mu je ukupni prihod u svakoj od prethodne tri dostupne financijske godine bio minimalno 25.000.000,00 kn te da posljednje tri dostupne financijske godine nije završio u gubitku, čime dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izveo predmetnu nabavu.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, sposobnost iz točke 3.2.3. dokazuje se kumulativno.

Naručitelj od ponuditelja zahtjeva podnošenje sljedećih dokaza tehničke i stručne sposobnosti:

3.2.4. Popis ugovora o radovima izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti: Uz popis ugovora, potrebno je dostaviti dokaz/e o izvršenju jednog ili više istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, odnosno dokaz/e o izvršenju ugovora za izgradnju/rekonstrukciju objekata proizvodno-poslovne namjene i/ili objekata visokogradnje, čija zbrojena vrijednost ugovora iznosi minimalno 25.000.000,00 kn bez PDV-a.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, sposobnost iz točke 3.2.4. dokazuje se kumulativno.

Danom početka postupka nabave smatra se dan objave Obavijesti o nabavi na web stranici Naručitelja https://machiper-oprema.hr/index.php/hr/

3.3. Pravila dostavljanja dokumenata

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva kao dokaze da ne postoje razlozi za isključenje te dokumente kojima ponuditelji dokazuju svoju sposobnost, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj zadržava pravo prije donošenja Odluke o odabiru zatražiti izvornike traženih dokumenata.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je naručitelj odredio u postupku nabave.

3.4. Vrsta sredstvo i uvjeti jamstva

Naručitelj od gospodarskih subjekata zahtjeva sljedeće vrste jamstava:

- Jamstvo za ozbiljnost ponude - Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti jamstvo u obliku bankarske garancije, bezuvjetne, na prvi poziv i bez prigovora, u iznosu od 700.000,00 kn s važenjem do isteka roka valjanosti ponude, kao jamstvo za ozbiljnost ponude tj. za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

Jamstvo se dostavlja u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza - Odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti Naručitelju, u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora  jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u iznosu 10% (deset posto) od ugovorne cijene (bez PDV-a), u obliku bankarske garancije, bezuvjetne, na prvi poziv i bez prigovora, s rokom važenja 30 dana od predviđenog datuma završetka radova. Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru, iznos i rok valjanosti jamstva će se prilagoditi novonastaloj situaciji.

- Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Odabrani ponuditelj je obvezan Naručitelju, u roku od 8 (osam) dana nakon primopredaje dostaviti  jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u iznosu 5 % (pet posto) vrijednosti izvedenih radova (bez PDV-a), u obliku bankarske garancije, bezuvjetne, na prvi poziv i bez prigovora, s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon isteka ugovornog jamstvenog roka, koji iznosi 2 godine od dana potpisa primopredajnog zapisnika

- Jamstvo za avansno plaćanje - Odabrani ponuditelj je obvezan Naručitelju, prije isplate avansa dostaviti bankarsku garanciju, bezuvjetnu, na prvi poziv i bez prigovora, na cjelokupni iznos avansa, na rok važenja 30 dana od predviđenog datuma završetka radova.

3.5. Podaci o terminu posjeta gradilištu

Kako bi ponuditelji u potpunosti bili upoznati sa svim činjenicama koje bi mogle utjecati na formiranje cijene predmeta nabave, mogu pregledati lokaciju izvođenja radova.

Pregled lokacije izvođenja ponuditelji mogu obaviti, uz prethodnu najavu osobi točke 1.2. dokumentacije, u vremenu od 7:00 – 15:00 sati radnim danom.

Ponuditelji koji smatraju da nema potrebe za obilaskom lokacije izvođenja suglasni su da su upoznati sa svim činjenicama vezanim za formiranje cijene predmeta nabave. U skladu s navedenim, cijene iskazane u ponudi ponuditelja, bez obzira da li je obišao lokaciju izvođenja radova ili nije, smatraju se konačnim i ponuditelji nemaju pravo tražiti podmirenje nikakvih dodatnih troškova.

4. PODACI O PONUDI

4.1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

- popunjeni ponudbeni list,

- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja,

- tražene dokaze sposobnosti,

- popunjen obrazac troškovnika,

- jamstvo za ozbiljnost ponude

4.2. Način izrade ponude

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (čitak) ili dokaziv. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje jamstvenikom na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponudbeni list potpisuje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta-ponuditelja ili osoba koju je ovlaštena osoba ponuditelja pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u ovom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude).

Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik i latinično pismo. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja - sudskog tumača.

Ponuda se dostavlja u izvorniku, uvezana jamstvenikom u cjelinu te u jednom primjerku preslike cjelokupne ponudbene dokumentacije, uvezane jamstvenikom u cjelinu.

4.3. Način, adresa i rok dostave ponuda

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja do 12.2.2019. do 11,00 h na adresu naručitelja:

Machiper oprema d.o.o.

Ivana Severa 2A

42000 Varaždin

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

– naziv i adresa naručitelja,

– naziv i adresa ponuditelja,

– naziv predmeta nabave,

– naznaka »ne otvaraj«.

Do navedenog roka za dostavu ponuda, ponuda mora biti dostavljena bez obzira na način dostave. Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave njegove ponude.

4.4. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Ponude će biti otvorene istodobno s istekom roka za dostavu ponuda 12.2.2019. u 11,00 h prostorijama Naručitelja.

Naručitelj ne provodi javno otvaranje otvaranje ponuda. Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo predstavnici Odbora za nabavu, imenovanog od odgovornog tijela Naručitelja.

4.5. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

4.6. Alternativne ponude: Alternativne ponude nisu dopuštene.

4.7. Elektronička dostava ponuda: Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.

4.8. Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Cijena je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

4.9. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

5. OSTALE ODREDBE

5.1. Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena

5.2. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

Zajednica ponuditelja može podnijeti zajedničku ponudu po ovom nadmetanju. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

U slučaju zajednice ponuditelja, sposobnost iz točke 3.2.2., 3.2.3. i 3.2.4. dokazuje se kumulativno.

U slučaju zajednice ponuditelja vodeći član popunjava prilog 1 ponudbeni list, dok se podaci o ostalim članovima zajednice navode u prilogu 2.

Ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja, dužna je prije sklapanja ugovora dostaviti određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje Ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično) iz kojeg mora biti vidljivo koji će dio iz ponude izvršavati svaki od članova zajednice gospodarskih subjekata. U navedenom aktu mora biti navedeno da je odgovornost članova zajednice gospodarskih subjekata za izvršenje ugovora solidarna. Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice gospodarskih subjekata.

5.3. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa podizvoditelja, podatke o zakonskom zastupniku podizvoditelja i

- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o nabavi koji se daje u podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o nabavi dao u podugovor, gore navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru o nabavi. Naručitelj je obvezan neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge. Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o nabavi.

5.4. Uradci/dokumenti koji će se nakon završetka postupka nabave vratiti ponuditeljima

Po završetku postupka nabave ponuditeljima će biti vraćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

5.6. Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati ponuditelje da u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti dulji od 15 kalendarskih dana pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim u donosu na postojanje razloga isključenja i uvjete sposobnosti te certifikate o sukladnosti s određenim normama, uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti, pri čemu se pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s navedenim dokumentima ne smatra izmjenom ponude.

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od 10 kalendarskih dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

5.7. Obavijest o rezultatima

Odluka o odabiru ili Odluka o isključenju/odbijanju ponude ili Odluka o poništenju bit će poslane svim ponuditeljima koji su podnijeli ponudu, najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od isteka roka za podnošenje ponuda

5.8. Rok, način i uvjeti plaćanja

Za izvođenje radova koji su predmet ovoga postupka nabave naručitelj je predvidio avansno plaćanje u maksimalnom iznosu avansa 20 % od ugovorne cijene radova (bez PDV-a).

Plaćanje takvog avansa dospijeva:

- nakon što ugovorne strane potpišu ugovor;

- nakon što izvođač dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora;

- nakon što izvođač dostavi jamstvo za avansno plaćanje;

- nakon što izvođač radova bude uveden u posao i

- nakon što izvođač radova ispostavi račun za avans

Naručitelj će isplatiti avans u roku 15 (petnaest) dana nakon što su kumulativno ispunjeni svi  prethodno navedeni uvjeti.

Avans se otplaćuje postotnim odbicima od plaćanja privremenih situacija koje ovjerava nadzorni inženjer. Odbici počinju s prvom privremenom situacijom. Postotak odbitaka je najmanje 20% od iznosa ispostavljenih privremenih situacija sve do potpune otplate avansa, odnosno prije okončane situacije. Avans mora biti otplaćen do okončane situacije.

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige. Izvedene i ovjerene radove odabrani ponuditelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije.

Situacije odabrani ponuditelj ispostavlja u 5 primjeraka do 5. dana u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Situaciju na gradilištu ovjerava nadzorni inženjer u roku od 5 (pet) dana od dana primitka. Situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera, odabrani ponuditelj dostavlja predstavniku naručitelja. Nesporni dio situacije, predstavnik naručitelja će ovjeriti u roku od 8 (osam) dana od dana ovjere nadzornog inženjera i tako ovjerenu situaciju  naručitelj se obvezuje platiti u roku od maksimalno 30 dana od dana ovjere situacije od strane predstavnika naručitelja.

5.9. Jamstveni rok

Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 2 godine od dana potpisa primopredajnog zapisnika.

Navedeni jamstveni rok ne utječe na odgovornost izvođača za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15.)

5.10. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje

Obavijest o nabavi objavljena je na web stranici Naručitelja (https://www.machiper-oprema.hr/index.php/en/). Dokumentacija za nadmetanje je stavljena na raspolaganje putem internetske adrese naručitelja.

Krajnji rok za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje je rok za podnošenje ponuda. Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.

5.11. Pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje, a naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj obvezan je odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Svi ponuditelji se upućuju da redovito prate objave na stranici naručitelja. Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko ponuditelji nisu pravovremeno preuzeli pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje.

5.12. Izmjene/dopune dokumentacije za nadmetanje

Tijekom roka za dostavu ponuda, Naručitelj može iz bilo kojeg razloga izvršiti izmjene/ dopune dokumentacije za nadmetanje. Eventualne izmjene/dopune dokumentacije za nadmetanje bit će stavljene na raspolaganje putem internetske adrese naručitelja;

Svi ponuditelji se upućuju da redovito prate objave na stranici naručitelja. Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko ponuditelji nisu pravovremeno preuzeli izmjene/dopune dokumentacije za nadmetanje.

5.13. Mogućnost izmjene ugovora u slučaju nepredvidljivih okolnosti

U slučaju novonastalih uvjeta uzrokovanih nepredvidljivim okolnostima koje su nastupile nakon potpisa ugovora, te ako je ta promjena objektivno opravdana, Naručitelj i odabrani ponuditelj će pristupiti izmjenama ugovora.

5.14. Predstavke

Ponuditelj može podnijeti predstavku ako smatra da je njegova ponuda trebala biti odabrana kao najbolja, ali je to onemogućeno zbog postupanja Naručitelja protivno odredbama ove Dokumentacije za nadmetanje zbog kojeg je:

- neopravdano isključen iz postupka nabave,

- njegova ponuda neopravdano odbijena, ili

- evaluacija ponude protivna uvjetima i kriterijima dokumentacije za nadmetanje i odredbama Postupaka nabave.

Predstavka se podnosi u pisanom obliku u roku od osam (8) dana od dana primitka Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju, Posredničkom tijelu razine 2 (PT2) na adresu:

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208, Zagreb

Podnositelj mora presliku predstavke dostaviti Naručitelju istovremeno sa slanjem predstavke PT2.  Podnositelj mora u predstavci obrazložiti svoje navode. Podnošenje predstavke ne zaustavlja sklapanje ugovora o nabavi.

Podnositelj predstavke koji je pretrpio štetu zbog povreda Postupaka nabave ima mogućnost naknade štete pred nadležnim sudom prema općim propisima o naknadi štete.

- PRILOG 1 PONUDBENI LIST

1. Naručitelj:  Machiper oprema d.o.o., Ivana Severa 2A, 42000 Varaždin

- 2. Predmet nabave: Izgradnja i opremanje proizvodne hale

- 3. Ponuditelj:

-      Zajednica ponuditelja   (zaokružiti):                  DA                  NE

- Naziv Ponuditelja/ nazivi svih članova Zajednice :

.......................................…………………………………….…………………......……….

.......................................…………………………………….…………………......……….

.......................................…………………………………….…………………......………

- 4. Opći podaci o Ponuditelju/članu Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem²:

- Naziv Ponuditelja …………………………………….…………………......……….……….

- Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

- OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo:........................................................................

- Broj računa/IBAN: ..................................................... kod banke :.......................................

- Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost:  DA   NE (zaokružiti)

- Adresa za dostavu pošte: ..................................................................................................

- Adresa e-pošte :………………………................................….……………

- Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

- Broj telefona: ………………………… Broj faksa:  ………......…………

5. Cijena ponude

Cijena ponude bez PDV:     …………………………………………………. kn (brojkama)

Iznos PDV : ..............................................…………………………………….…. kn (brojkama)

Cijena ponude s PDV-om  ……………………………………….……………… kn (brojkama)

- 6. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

- 7.  Podaci o podizvoditeljima³:

- ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- ( upisati naziv i sjedište svih podizvoditelja kojima Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora)

- Datum  …………………

- Ponuditelj:

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

- MP

Napomena:

¹  U slučaju Zajednice ponuditelja  obvezno popuniti i Prilog 2 kao obvezni  dio Ponudbenog  lista.

- ²  U slučaju Zajednice ponuditelja u točku 4. upisuju se samo podaci za člana Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem, a podaci ostalih članova Zajednice ponuditelja upisuju se u Prilog 2 koji  se prilaže uz ovaj  Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.

- ³ U slučaju  angažiranja podizvoditelja ostali podaci o podizvoditeljima i dijelu ugovora koji se daje u podugovor navode se u Prilogu 3 (Podaci o podizvoditeljima) koji  se prilaže uz ovaj  Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.

- PRILOG 2 - podaci o Zajednici ponuditelja (obavezno priložiti uz Prilog 1, samo u slučaju zajedničke ponude)

- 1. Naručitelj:  Machiper oprema d.o.o., Ivana Severa 2A, 42000 Varaždin

- 2. Predmet nabave: Izgradnja i opremanje proizvodne hale

3. Član Zajednice ponuditelja  ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem je:

....................................................................................................................................................

- 4. Opći  podaci o  ostalim članovima Zajednice ponuditelja:

a) Naziv člana Zajednice ponuditelja:......................................................................................

- Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

- OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo:........................................................................

- Broj računa/IBAN: ......................................................... kod banke :...................................

- Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost:  DA   NE (zaokružiti)

- Adresa za dostavu pošte: ................................................................................................

- Adresa e-pošte :………………………................................….……………

- Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

- Broj telefona: ………………………… Broj faksa:  ………......…………

- Predmet, količina, vrijednost i postotni dio ugovora o nabavi koji će izvršavati

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) Naziv člana Zajednice ponuditelja:..........................................................................................

- Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

- OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenljivo:........................................................................

- Broj računa/IBAN: .......................................................... kod banke :.................................

- Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost:  DA   NE (zaokružiti)

- Adresa za dostavu pošte: ...................................................................................................

- Adresa e-pošte :………………………................................….……………

- Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

- Broj telefona: ………………………… Broj faksa:  ………......…………

- Predmet, količina, vrijednost i postotni dio ugovora o nabavi koji će izvršavati

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Ostali članovi Zajednice ponuditelja:

a).................................................................................................

(ime i  prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

M. P.

.........................................................................................................

(  potpis  osobe ovlaštene za zastupanje )

b).................................................................................................

(ime i  prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

M. P.

.........................................................................................................

(  potpis  osobe ovlaštene za zastupanje )

Napomena:

- *  U slučaju Zajednice ponuditelja, Prilog 2  se prilaže uz Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.

* Ponudbenom listu  može se priložiti više Priloga 2 ukoliko  ima više članova Zajednice ponuditelja od predviđenih u ovom obrascu.

PRILOG 3  - podaci o podizvoditeljima (obavezno priložiti uz Prilog 1, samo u slučaju ako ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podizvoditelju)

- 1. Naručitelj:  Machiper oprema d.o.o., Ivana Severa 2A, 42000 Varaždin

- 2. Predmet nabave: Izgradnja i opremanje proizvodne hale

3. Ponuditelj

- Naziv Ponuditelja …………………………………….…………………......……….……….

- Sjedište / adresa: …………………………………….……………...……………………..

4. Podaci o podizvoditelju (ako Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podizvoditelju)

Naziv podizvoditelja: ...............................................................................................................

Sjedište: .................................................................................................................................

OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo:........................................................................

Broj računa/IBAN: ................................................. kod banke :.................................................

Zakonski zastupnik/ci podizvoditelja............................................................................................

Dio ugovora koji se daje u podugovor:

....................................................................................................................................................

Vrsta radova/roba/usluga:

....................................................................................................................................................

Količina: .....................................................................................................................................

Vrijednost (kn): .......................................................................................

Postotni dio ugovora o nabavi koji se daje u podugovor: ...............................................

Mjesto i rok izvršenja: ........................................................................................................

- Datum,  …………………

- MP       		          Ponuditelj:

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

- Podizvoditelj:

- MP

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

Napomene:

*Ponuditelj koji ima namjeru ustupiti dio ugovora podizvoditelju obvezan je ispuniti Prilog 3 za svakog podizvoditelja te ih priložiti uz Ponudbeni list kao njegov sastavni dio.

PRILOG 4 POPIS UGOVORA O RADOVIMA

| Redni broj | Predmet/naziv ugovora | Iznos (kn bez PDV-a) | MJESTO IZVRŠENJA | DATUM IZVRŠENJA | naziv Ugovorne strane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Datum:  …………………………

- MP                  		Ponuditelj:

___________________

(potpis ovlaštene osobe)

Napomena: Uz popis se obavezno prilažu potvrde druge ugovorne strane, koje moraju sadržavati minimalno podatke navedene u tablici

PRILOG 5 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

PRILOG 6 TROŠKOVNIK